## Slide 1: Automatisierung der Berichterstellung in Flexera für spezifische Geschäftsanforderungen
Wassim Cheniti - IHK-Abschlussarbeit
18-06-2025
Notes: Ich begrüße Sie zu meinem Fachgespräch, ich heiße Wassim Cheniti und bin im Rahmen meiner Ausbildung zum Fachinformatiker für Systemintegration Azubi bei der BTC-IT-Services. Mit Begeisterung präsentiere ich heute mein IHK-Projekt zum Thema: Automatisierung der Berichterstellung in Flexera für spezifische Geschäftsanforderungen

## Slide 2
Agenda
Chart: 
| Progress | Total-Progress
Number | 5 | 95

## Slide 3: Agenda
  Einleitung
    Vorstellung
    Unternehmensvorstellung
  Projektplanung und Zielsetzung
    IST-Analyse
    Soll-Konzeption
    Zeitplanung
    Methoden- Kostenvergleich
    Nutzwertanalyse
  Implementierungsphase
    Setup
    Template-Entwicklung
    Integration & Mailversand
  Abschlussphase
    Soll-Ist-Vergleich
    Fazit und Ausblick

## Slide 4
Einleitung
Chart: 
| Progress | Total-Progress
Number | 10 | 90

## Slide 5: Über mich
Wassim Cheniti BTC IT Services GmbH Auszubildender zum FISI Architecture - Lizenzmanagement Shared Service Transition Services wassim.cheniti@btc-it-services.com
5

## Slide 6: Unternehmensvorstellung
Gegründet: 2009
Hauptsitz: Oldenburg
Mitarbeiter*innen: über 460 (Stand 2025)
Umsatz: ca. 73 Mio. Euro (Stand 2020)
Bietet: IT-Dienstleisung:
IT-Outsourcing & Outtasking
Application- Cloud Services
24/7 Service-Desk
BTC-IT-Services GmbH

## Slide 7: Unit Architecture
Innovation trifft Struktur
Aufgabe: Strategische und technische Ausrichtung der IT-Landschaft
Subteams:
- Architektur
- Problem Management
- Lizenzmanagement
- Innovationsmanagement
Unser Team: 21 Mitarbeitende

## Slide 8
Projektplanung und Zielsetzung
Chart: 
| Progress | Total-Progress
Number | 20 | 80

## Slide 9: Flexera One Einblick

## Slide 10: IST-Analyse

## Slide 11: IST-Analyse

## Slide 12: IST-Analyse

## Slide 13: Projektplanung und Zielsetzung
Ziel
Automatisierung kundenspezifischer Report-Erstellung in Flexera One
Gründe
Anpassung an Kundenanforderungen
Zeitaufwand
Fehlerminimierung
Skalierbarkeit
Effizienzsteigerung

## Slide 14: Soll-Konzeption

## Slide 15: Zeitplanung
Projektphase | Geplante Stunden
Analysephase | 5 h
Implementierungsphase | 24 h
Abschlussphase | 11 h
Summe | 40 h

## Slide 16: Methoden- Kostenvergleich
Kriterium | L-IT - ToolsHub | Flexera Standard-Report | Flexera RightScript
Exportverfügbarkeit | Auf Anfrage, unklare Bearbeitungszeit | Sofort verfügbar | Sofort, Script ggf. erforderlich
Manuelle Abdeckung | Alle Fälle | Alle Fälle | Alle Fälle
Automatische Abdeckung | Keine | Teilweise (Standard- Templates) | Vollständig
Infrastruktur-Typ | On-Prem | Cloud | Cloud
Einrichtungsaufwand | E-Mail schreiben | Report-Erstellung nötig | Report und Script nötig
Funktionsvergleich

## Slide 17: Methoden- Kostenvergleich
Zeit- und Aufwandsschätzung
Methode | L-IT - ToolsHub | Flexera Standard-Report | Flexera RightScript
Anzahl Report (pro Jahr) | 1116 Reports | 936 Reports | 180 Reports
Einrichtungszeit für Reports | 5 × 20 Min | 5 × 25 Min | 20 × 50 Min
Bearbeitungszeit für Reports | 1116 x 10 Min | 936 x 0 Min | 180 x 0 Min
Gesamtzeit (pro Minute im Jahr) | 11.260 Min | 125 Min | 1.000 Min
Gesamtzeit (pro Arbeitstag) | ca. 23,46 Arbeitstage | ca. 0,26 Arbeitstag | ca. 2,08 Arbeitstage
Berechnungsformel: (Anzahl Report × Einrichtungszeit) + (Gesamtzahl Exporte × Bearbeitungszeit)

## Slide 18: Methoden- Kostenvergleich
Kostenvergleich
Kostenart | Beschreibung |  | Betrag in €
Plattformkosten | Jahresabonnement für bis zu 8 Supportstunden pro Monat |  | 12.000,00 €
Lizenzkosten | 130,00 € je zusätzlicher Supportstunde |  | 0,00 €
Arbeitszeit | Keine Arbeitszeit |  | 0,00 €
Gesamt | - |  | 12.000,00 €
Kostenart | Beschreibung |  | Betrag in €
Plattformkosten | Flexera One Jahresabo (je 50 Client-Server) |  | 1.473,00 €
Lizenzkosten | Keine Zusatzlizenzen notwendig |  | 0,00 €
Arbeitszeit | Keine Arbeitszeit notwendig |  | 0,00 €
Gesamt | - |  | 1.473,00 €
Kostenart | Beschreibung |  | Betrag in €
Plattformkosten | Flexera One Jahresabo (je 50 Client-Server) |  | 1.473,00 €
Lizenzkosten | Keine Zusatzlizenzen notwendig |  | 0,00 €
Arbeitszeit | 40 Stunden x 24,00 €/Stunde |  | 936,00 €
Gesamt | - |  | 2.433,00 €
Methode |  | Kosten
L-IT - ToolsHub |  | 12.000,00 €
Flexera Standard-Report |  | 1.473,00 €
Flexera RightScript |  | 2.433,00 €

## Slide 19: Nutzwertanalyse
Kriterium | Gewichtung | L-IT - ToolsHub |  | Flexera Standard-Report |  | Flexera RightScript | 
- | - | Punkte | Σ | Punkte | Σ | Punkte | Σ
Exportverfügbarkeit | 30 | 2 | 60 | 4 | 120 | 5 | 150
Manuelle Abdeckung | 10 | 5 | 50 | 5 | 50 | 5 | 50
Automatische Abdeckung | 30 | 1 | 30 | 3 | 90 | 5 | 150
Infrastruktur-Typ | 20 | 2 | 40 | 5 | 100 | 5 | 100
Einrichtungsaufwand | 10 | 5 | 50 | 3 | 30 | 3 | 30
Gesamtpunkte | 100 | - | 230 | - | 390 | - | 480
Gewichtungsmatrix
Methode |  | Kosten
L-IT - ToolsHub |  | 12.000,00 €
Flexera Standard-Report |  | 1.473,00 €
Flexera RightScript |  | 2.433,00 €

## Slide 20
Implementierungsphase
Chart: 
| Progress | Total-Progress
Number | 40 | 60

## Slide 21: Genutzte Software & Plattform

## Slide 22: Setup
Bericht im UI erstellen
API-Zugang vorbereiten
OAuth2-Client einrichten

## Slide 23: Setup
Bericht im UI erstellen

## Slide 24: Setup
API-Zugang vorbereiten

## Slide 25: Setup
Oauth2-Client einrichten

## Slide 26: Template-Entwicklung
Flexera-Template analysieren (GitHub)
Report-Template erstellen (.pt-Datei)
Policy anlegen und konfigurieren
Ausführung testen und validieren
Bericht per E-Mail versenden und Ereignisse anschauen

## Slide 27: Template-Entwicklung
Flexera-Template analysieren (GitHub)

## Slide 28: Template-Entwicklung
Report-Template erstellen (.pt-Datei)

## Slide 29: Template-Entwicklung
Policy anlegen und konfigurieren

## Slide 30: Template-Entwicklung
Ausführung testen und validieren

## Slide 31: Integration & Mailversand
Bericht per E-Mail versenden und Ereignisse anschauen

## Slide 32
Abschlussphase
Chart: 
| Progress | Total-Progress
Number | 60 | 40

## Slide 33: Soll-Ist-Vergleich
Projektphasen | Geplante Zeit | Tatsächliche Zeit | Differenz
Analysephase | 5 h | 5 h | 0 h
Implementierungsphase | 24 h | 24 h | 0 h
Analyse und Erstellung des Templates | 10 h | 11 h | +1 h
Integration und Automatisierung | 7 h | 5 h | -2 h
Tests und Validierung | 7 h | 8 h | +1 h
Abschlussphase | 11 h | 11 h | 0 h
Gesamt | 40 h | 40 h | 0 h

## Slide 34: Fazit und Ausblick
Projekt erfolgreich abgeschlossen
Reports automatisiert
Kundenanforderungen erfüllt
 Kundenzufriedenheit
Ungenutztes Potenzial erschlossen
📉 Zeitaufwand
📉 Kosten
📈 Effizienz
Umsetzung mit zukünftigen Kunden

## Slide 35: Vielen Dank an meine Ansprechpartner
Florian Fortmann BTC IT Services GmbH Unit Manager Unit Architecture Shared Service Transition Services florian.fortmann@btc-it-services.com
Thorsten Schultheiss BTC IT Services GmbH Lizenz- und Projektmanager Unit Architecture - Lizenzmanagement Shared Service Transition Services thorsten.schultheiss@btc-it-services.com
Sven Recker BTC IT Services GmbH Service/Presales Manager Unit Architecture – Problem Management Shared Service Transition Services s.recker@btc-it-services.com

## Slide 36: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Wassim Cheniti BTC IT Services GmbH Auszubildender zum FISI Architecture - Lizenzmanagement Shared Service Transition Services wassim.cheniti@btc-it-services.com
BTC Business Technology Consulting Escherweg 5 26121 Oldenburg Tel 0441 / 36 12-0 www.btc-ag.com
Chart: 
| Progress | Total-Progress
Number | 100 | 0